ATA DA REUNIÃO INICIAL COM A EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS JUNTO AO CIMMVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS VALE DO ITAPECERICA.

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniram-se representantes do CIMMVI – Consórcio Intermunicipal e Multifinalitário dos Municípios do Vale do Itapecerica e a empresa Avante Topografia Ltda, representada por seu preposto Sr. Helielson Rodrigues, para tratar dos aspectos relacionados à execução do contrato celebrado entre as partes.

Na oportunidade, foram discutidos e definidos os seguintes pontos:

Plano de Fiscalização e Mecanismos: foi apresentado o plano de fiscalização a ser seguido, incluindo os instrumentos de acompanhamento e monitoramento da execução contratual, em conformidade com as normas estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato.

Obrigações Contratuais e Escopo de Atuação: esclareceu-se a concordância entre as partes quanto ao escopo de atuação da empresa contratada, delimitando os serviços que poderão ser executados conforme previsto no Termo de Referência.

Estratégias para Execução do Objeto: estabeleceu-se que a execução do objeto seguirá o seguinte fluxo:

- O município consorciado encaminhará solicitação de serviço ao Consórcio por meio de ofício ou e-mail;

- O Consórcio emitirá uma ordem de serviço prévia, que contará com o valor da execução do serviço, fundamentado nos aspectos técnicos da demanda formalizada pelo município e na avaliação do Consórcio acerca dos quantitativos necessários à execução;

- Ressaltou-se que a estimativa de consumo de horas por projeto deverá ser compatível com a realidade técnica específica de cada caso, bem como com os parâmetros praticados no mercado;

- A ordem de serviço será submetida à anuência do município e da contratada. Após esta anuência, conforme disposto no item 6 – Modelo de Execução do Objeto, item 6.1.3.4., o serviço deverá ser iniciado em até cinco (5) dias contados da emissão da ordem de serviço.

Condições de Prestação e Alterações:

Ficou consignado que os serviços serão prestados nas condições pactuadas, excetuando-se áreas extraordinárias, bem como eventos imprevisíveis que impactem diretamente na realização dos serviços, inclusive no tocante às horas executadas;

Qualquer evento que implique alteração dos quantitativos estipulados em ordem de serviço deverá ser previamente notificado e cientificado aos entes participantes, devendo ser formalmente anexado ao processo administrativo que originou a ordem de serviço, acompanhado de solicitação de apreciação para eventual alteração de valor;

Ficou acordado ainda que quaisquer adições ao escopo do objeto contratual, decorrentes de revisões de caráter técnico mais preciso, detalhado e pormenorizado, capazes de atender com maior adequabilidade às demandas apresentadas, deverão ser formalizadas mediante aditivo contratual. Nesses casos, a necessidade deverá ser previamente notificada tanto pelo ente consorciado quanto pela equipe técnica da contratada, considerando também solicitações apresentadas pelos receptores do serviço ou demandas supervenientes que demonstrem maior interesse público.

Método de Aferição de Resultados: após a execução, a contratada deverá apresentar relatório de serviço, contendo: horas de serviço executadas; características do serviço (descrição detalhada, tipo de medição, fotos, localização, discriminação de horas por atividade); documentos ou informações comprobatórias.

Este relatório será atestado pelo servidor municipal responsável pelo acompanhamento da execução, sendo posteriormente analisado pelo fiscal do contrato do Consórcio, que preencherá o Termo Detalhado, registrando ocorrências, cronograma físico-financeiro, informações sobre a regularidade fiscal da contratada e cumprimento das obrigações contratuais.

Fluxo de Liquidação e Pagamento: após aprovação, o fiscal do Consórcio solicitará à contratada, por e-mail, a emissão de Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização. Recebida a Nota Fiscal, o Consórcio procederá o pagamento por meio de ordem bancária.

Fiscalização Contratual: ficou estabelecido que o fiscal do contrato irá:

- Criar e preencher uma planilha de acompanhamento de ocorrências mensais relacionadas à execução do contrato;

- Receber, apurar e armazenar “Relatório de Serviços” contendo documentos comprobatórios da prestação do serviço encaminhado pela contratada a cada demanda atendida;

- Encaminhar ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato para o Gestor do Contrato; acompanhar a regularidade fiscal da contratada via planilha específica;

- Realizar um formulário de Pesquisa de Satisfação trimestral para aplicar aos municípios que contrataram o programa;

- Realizar uma planilha de “Cronograma Físico-financeiro” com base na ordem de serviço e relatório de serviços para cada serviço executado (deve conter: demanda solicitada, horas indicadas para execução de cada serviço, horas efetivamente executadas para cada serviço, valor total a ser recebido em cada serviço de acordo com horas executadas);

- Realizar a apuração e acompanhamento de empenhos, pagamentos, garantias, glosas, apostilamentos e termos aditivos mediante planilha de faturamento mensal;

- Elaborar “Termo detalhado” contendo o “Cronograma físico-financeiro” preenchido, ocorrências, informações sobre a regularidade fiscal da contratada, anexar o “Relatório de Serviços” e encaminhá-lo para o Gestor do Contrato;

- Recomendar, se for o caso, aplicação de sanções ao Gestor do Contrato.

Gestão Contratual: o gestor do contrato será responsável por:

- Acompanhar as planilhas de acompanhamento de ocorrência e faturamento mensal relacionada à execução do contrato;

- Se necessário, elaborar, relatório contendo apontamentos de adequação do contrato;

- Apurar e atestar “Termo Detalhado” para recebimento definitivo;

- Aplicar sanções, caso seja necessário;

- Encaminhar documentação ao setor de contratos para liquidação e pagamento no valor dimensionado pela planilha de faturamento;

- Elaborar “Relatório Final” contendo indicadores definidos e seu cumprimento, penalidades aplicadas e condutas a serem melhoradas pela administração.

Sanções e Demais Obrigações: reiterou-se que todas as informações complementares, prazos, sanções aplicáveis e obrigações contratuais seguem rigorosamente o disposto no Termo de Referência e no Contrato de Programa referentes ao serviço de topografia.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Local e data: Divinópolis/MG, 24 de setembro de 2025.

Pelos presentes:

| Vinícius Salomão Gontijo Bahia Diretor-executivo do CIMMVI Gestor do Contrato | Eduardo Araújo Freitas Assessor jurídico |
| --- | --- |
| Helielson Rodrigues Preposto da Contratada | Ruan Brandão Raposo Simões Chefe de Departamento |
| Leonardo Rezende Faria de Oliveira Colaborador da Contratada | Luan Henrique Arantes Pereira Coordenador de Programas Fiscal do Contrato |